«УТВЕРЖДАЮ» / зав. кафедрой / ___________________________ / «__» ______________2012 года.	Московский авиационный институт / (государственный технический университет) / «МАИ»

Факультет №3
Кафедра 304

###### ЗАДАНИЕ
по подготовке дипломного работы
Студенту Гусеву Михаилу Сергеевичу
1. Тема работы «Разработка прикладной библиотеки программ унификации и стандартизации процессов ввода-вывода в средствах тестирования и диагностики ...»
2. Срок сдачи проекта студентом законченного работы 10 декабря 2012 года.
3. Исходные данные к работе: библиотека предназначена для исполнения в posix совместимом окружении на машинах архитектур sparс v8, sparc v9, i386, x86-64, обеспечивая унифицированный вывод информации пригодной для автоматизированной интерпретации результатов и принятия решения об успешном выполнении теста. Библиотека должна предоставлять интерфейс для использования с языком C. Процедурный язык программирования высокого уровня C (спецификация C99).
4. Перечень подлежащих разработке в дипломном проекте или краткое содержание дипломной работы:

№№ п/п	Разрабатываемый вопрос	Срок выполнения
1.	Введение	15.09.2012
2.	Специальная часть
2.1	Анализ исходных данных для разработки библиотеки	15.09.2012
2.2	Проектирование программного интерфейса библиотеки
2.2.1	Механизмы работы с ошибками	20.09.2012
2.2.2	Механизмы получения входных параметров	25.09.2012
2.2.3	Механизмы генерации выходных данных	28.09.2012
2.2.4	Механизмы аварийного завершения и возврата программы	05.10.2012
3.	Технологическая часть
3.1	Требования к вычислительным средствам	15.10.2012
3.2	Разработка библиотеки	20.10.2012
3.3	Профилирование и анализ производительности	28.10.2012
3.4	Отладка и тестирование библиотеки	10.11.2012
4.	Охрана труда и окружающей среды	15.11.2012
5.	Экономическая часть	05.12.2012
6.	Заключение	06.12.2012

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей):
№№ п/п	Наименование	Количество листов
1.	Алгоритм трансляции	2
2.	Схема преобразования ПОБЦВМ Ц-100 под новую платформу	1
3.	Структурная схема формирования файла на ЯВУ С++	1
4.	Блок-схема реализации переходов	1-2
5.	Блок-схема реализации переходов на подпрограммы	1-2
6.	Состав транслятора машинных команд БЦВМ Ц-100	1

6. Консультанты по работе
по специальной части	Егоров Н. _______________________

по технологической части	Новиков П. В. ______________________

по экономической части	Баранников А. Л. _______________________

по охране труда	Асейкина Н. С. _______________________
дата выдачи задания ________________________________

       руководитель	Новиков П. В. _________________

Задание принял к исполнению
_________________________
    (дата)

Подпись студента _________________________________